**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НИЖНЕДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18-п

от 26.02.2021 г.

|  |  |
| --- | --- |
| «Об обеспечении безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Нижнедобринского сельского поселения» |  |

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Нижнедобринского сельского поселения, руководствуясь Уставом Нижнедобринского сельского поселения, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Нижнедобринского сельского поселения.

2. Контроль над выполнением мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Нижнедобринского сельского поселения возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Глава Нижнедобринского

сельского поселения Н.Г. Китаева

Приложение

к постановлению

главы Нижнедобринского сельского поселения

от 26.02.2021 г. № 18-п

Мероприятия

по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Нижнедобринского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий  | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | Провести обследование прудов, дамб, ГТС, мостов и обводных каналов | до 20.03.2021 г. | администрация Нижнедобринского сельского поселения |
| 2 | Произвести работы по очистке и углублению водостоков на территории сельского поселения | до 20.03.2021 г. | администрация Нижнедобринского сельского поселения |
| 3 | Создать аварийные отряды, подготовить технику и в случае необходимости выделять по первому требованию | Весь период весеннего половодья | Руководители предприятий, учреждений, индивидуальные предприниматели (по согласованию). Администрация Нижнедобринского сельского поселения  |
| 4 | Держать в постоянной готовности для размещения людей в случае затопления: здания Школы, Дома культуры, детского садика. | Весь период весеннего половодья | Руководители указанных учреждений (по согласованию) |